Изменения к Проектной декларации от 17.04.2007года на 20.01.2011года.

О застройке 2-й очереди  квартала, ограниченного Московским проспектом,        ул. Слепнева, ул. Ньютона  в г. Ярославле.

Жилые дома № 6,7, 8

I. Информация о Застройщике

| 1. Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью « СК Прогресс» |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения, режим работы | Юридический адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Зелинского, д.7, кв.18. Фактический адрес: 150048, г. Ярославль, ул. Ньютона д.9, офис № 2. Режим работы: ПН-ПТ с 8:00-17:00, обед с 12:00-13:00 |
| 3. Сведения о регистрации: | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1077604026334 от 26 сентября 2007г выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Ярославской области, Серия 76 № 000716016 , Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26 сентября 2007г. Межрайонной инспекции ФНС России №5 по Ярославской области Серия 76 № 002155208, ИНН: 7604116603, КПП: 760401001. |
| 4. Сведения об учредителях: | Физические лица: Корсаков О.В. и Пеконин С.М. |
| 6. Сведения о лицензии: | Свидетельство № С-094-02122009-7604116603-237.1 выдано от 12.04.2010г Некоммерческим партнерством Главное межрегиональное управление строительства « Главверхневолжскстрой» разрешает осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, основание выдачи: Решение Совета Партнерства от 12.04.2010г. протокол № 04/12-1. срок действия: без ограничения. Регистрационный номер в Государственном реестре Саморегулируемых организаций: СРО-С- 094-02122009 |
| 7. Финансовые показатели: На 30.09.2010г. | Размер кредиторской задолженности (тыс. руб.):30.09.2010г.: 120 150.00 Финансовый результат текущего года (тыс. руб.): на 30.09.2010г.: 2 434 000.00 |

II. Информация о проекте строительства

| 2. Этапы и сроки реализации проекта | ( стр.№6):Подготовительный период – 01.04.07 г.-30.04.07 г.Земляные работы, погружение свай, устройство фундамента – 05.07 г.-08.07 г.Каркас и кладка стен и перегородок 1-10 этажей – 08.07 г.-05.11 г.Устройство кровли – 05.11 г.Внутренняя отделка – 06.11 г.-11.11 г.Внутренние спец работы – 05.11 г.-10.11 г.Наружные сети –08 .11 г.-12.11 г.Благоустройство и МАФ – 08.11 г.-11.11 г.Окончание строительства 12.11 г.; (стр.№7):Подготовительный период – 04.11 г.- 05.11 г.Земляные работы, погружение свай, устройство фундамента – 05.11 г.-07.11 г.Каркас и кладка стен и перегородок 1-10 этажей – 08.11 г.-03.12 г.Устройство кровли – 04.12 г.Внутренняя отделка – 03.12 г.-09.12 г.Внутренние спец работы – 02.12 г.-09.12 г.Наружные сети –08 .12 г.-11.12 г.Благоустройство и МАФ – 09.12 г.-10.12 г.Окончание строительства 12.12 г.; (стр.№8): Подготовительный период – 05.12 г.- 06.12 г.Земляные работы, погружение свай, устройство фундамента – 05.12 г.-07.12 г.Каркас и кладка стен и перегородок 1-10 этажей – 10.12 г.-03.13 г.Устройство кровли – 04.13 г.Внутренняя отделка – 03.13 г.-06.13 г.Внутренние спец работы – 01.13 г.-06.13 г.Наружные сети –04 .13 г.-06.13 г.Благоустройство и МАФ – 04.13 г.-06.13 г.Окончание строительства 06.13 г |
| --- | --- |
| 4. Разрешение на строительство: | Разрешение на строительство № RU - 76301000-366-2010 выдано от 16.12.2010г до 17 августа 2013года Департаментом и архитектуры и развития территории мэрии города Ярославля. Срок действия до 17 августа 2013 года. |
| 5.Права застройщика на земельный участок , границы и площадь земельного участка, элементы благоустройства | -Договор № 19626-о аренды находящегося в государственной собственности земельного участка от 09 марта 2007 г., зарегистрированного в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области от 20 марта 2007 года за № 76-76-01/057/2007-193; - Дополнительное соглашение от 09 марта 2007 г. к договору аренды земельного участка № 19626-о от 09 марта 2007 года , зарегистрированного в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 20 марта 2007 года за № 76-76-01/057/2007-193; - Дополнительное соглашение № 1 от 21 марта 2007г. к договору аренды земельного участка № 19626-о от 09 марта 2007 года, зарегистрированного в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 24 марта 2007 года за № 76-76-01/046/2007-166; - Дополнительное соглашение № 2 от 18 апреля 2007 года к договору № 19626-о от 09 марта 2007 года аренды находящегося в государственной собственности земельного участка, зарегистрированного в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 17 июля 2007 года за № 76-76-01/104/207-437; - Дополнительное соглашение № 3 от 17 сентября 2010 года к договору № 19626-о от 09 марта 2007 года аренды находящегося в государственной собственности земельного участка, зарегистрированного в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Ярославской области 30 сентября 2010 года за № 76-76-23/060/2010-108; - Дополнительного соглашения № 4 от 01 октября 2010 года к договору № 19626-о от 09 марта 2007 года аренды находящегося в государственной собственности земельного участка, зарегистрированного в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Ярославской области 02 декабря 2010 года за № 76-76-23/067/2010-68;- Разрешения на строительство градостроительного объекта в городе Ярославле № RU- 76301000-366-2010 от 16 декабря 2010 года, выданного Департаментом архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля. Площадь земельного участка составляет 17 832 кв. м.. Кадастровый номер: 76:23:00 00 00:0069 Участок предоставлен на период строительства Элементы благоустройства: В проекте благоустройства предусмотрены размещение детских и хозяйственных площадок, озеленение территории, устройство малых форм, освещение, устройство тротуаров и дорог с твердым покрытием, гостевые парковки. |
| 10. Срок сдачи в эксплуатацию | Жилой дом №6(стр.)- 4 квартал 2011года; Жилой дом №7 (стр.)- 4 квартал 2012 года; Жилой дом №8 (стр.)- 2 квартал 2013 года. |
| 11. Перечень органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, участвующих в приемке и вводе объекта в эксплуатацию: | При приемке многоквартирного дома будут участвовать представители: Заказчик ООО «СК ПРОГРЕСС»; Генеральный подрядчик ООО « СК Прогресс»; Государственная инспекция строительного надзора Ярославской области; Эксплуатирующие организации; и иные государственные органы и организации, перечень которых будет определен на основании законодательства, федеральных и территориальных строительных норм и правил, которые будут действовать в момент ввода жилого дома в эксплуатацию. |
| 13. Планируемая стоимость строительства | Планируемая стоимость строительства комплекса из трех 10-ти этажных жилых домов составляет 420 972 000 руб. |
| 14. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы | Проектировщик: ООО «Ярославгражданпроект » Лицензия № ГС-1-76-02-26-0-7606018224-002850-2 от 26 июля 2004г. г. на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом Генеральный подрядчик: ООО "СК Прогресс " Свидетельство № С-094-02122009-7604116603-237.1 от 12.04.2010 г. на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом |

Директор                                                                                                      О.В. Корсаков